网站开发各工作阶段划分

1. 人员安排

项目负责人：万宇轩

前端开发团队：

陆春燕（负责人） 孟凡 奚文龙 马子焙 詹屹罡 张云鹏

后端开发团队：

耿志强（负责人） 龙林峰 周帅 杨状 温啸宇 蒋庆涛

1. 开发流程
2. 产品界面的设计（已完成）
3. [UI界面设计](UI设计)
4. [网站模块说明文档。](资料/网站界面说明文档.docx)
5. API文档设计（现阶段工作）
6. 后端团队负责设计网站数据库和表结构（待完成）

任务：提供整个数据库的设计文档

截止时间：11月26日

负责人：耿志强，万宇轩

1. 前端团队根据网站前后台的UI界面设计，给出合理或者期望的数据模型（一般是[JSON数据结构](http://www.jianshu.com/p/4cecd7c9e3b9)）

比如，需要哪些接口？接口的参数有哪些？[（样例）](资料/前端接口定义样例.docx)（待完成）

任务：提供一份接口定义清单

截止日期：11月22日

负责人：陆春燕，万宇轩

1. 后端团队根据前端提供的接口定义清单进行设计正式的API文档，设计方式参照：[API 设计指南](http://www.ruanyifeng.com/blog/2014/05/restful_api.html)（待完成）

任务：提供正式的API文档设计

截止日期：11月底之前

负责人：耿志强，万宇轩

1. 前后端同步开发
2. 前后端整体框架的初期搭建（待完成）

任务：完成开发框架的搭建，服务器的购置及搭建，gradle的配置以及github仓库的搭建

开始日期：12月11日

截止日期：12月16日

负责人：万宇轩，耿志强，陆春燕

1. 网站部分功能的实现（待完成）

目的：熟悉开发流程，测试框架结构的可行性

任务：完成网站的注册，登录以及主页的功能

开始日期：12月16日

截止日期：12月25日

1. 网站正式开发

任务：整个网站的开发

开始日期：12月25日

截止日期：暂定。

1. 网站调试阶段（待定）
2. 网站正式发布（待定）
3. 参考资料：

[如何利用前后端分离开发模式，开始一个项目？](http://www.jianshu.com/p/21775989ec46)

[当当网详细设计文档](当当网详细设计文档V3.1.pdf)